1-9月份濮阳县固定资产投资平稳增长

1-9月份，全县固定资产投资逐步向好态势明显，平稳增长。但新入库项目个数减少，投资规模下降，在库项目建设进度慢等问题依然存在，仍需持续关注。

1. **固定资产投资完成情况及特点**
2. **固定资产投资平稳增长。**1-9月份，全县固定资产投资完成74.94亿元，同比增长5.0%，位居全市第五位。高于全市平均水平（1.5%）3.5个百分点，增速较1-8月份提高3.6个百分点。建筑安装工程完成投资61.34亿元，同比增长0.2%，较上月提高1.7个百分点，居全市第五位。

分产业看：第一产业投资完成1.93亿元，同比增长27.0%，拉动固投增长0.6个百分点。第二产业投资完成18.96亿元，同比增长24.1%，拉动固投增长5.2个百分点。第三产业投资完成54.05亿元，同比下降1.0%，下拉固投0.8百分点。

1. **工业投资拉动作用明显。**1-9月份，工业完成投资18.96亿元，同比增长24.1%，较上月提高0.1个百分点，拉动固定资产投资增长5.2个百分点，增速高于全市平均水平（9.0%）15.1个百分点，居全市第二位。主要是文23储气库二期工程、文24储气库项目、河南赛能硅业有限公司2万吨/年硅烷法多晶硅3个项目的影响，本年累计完成投资10.58亿元，占工业投资的55.8%，占固定资产投资的14.1%。
2. **制造业投资占工业比重提高、贡献大。**1-9月份，全县制造业投资完成8.68亿元，同比增长93.8%，增速比1-8月提高57.9个百分点，制造业投资占工业投资比重为45.8%，比去年同期提高16.5个百分点。制造业投资拉动全部投资增长5.9个百分点。

（四）**房地产投资持续下降**。1-9月份，全县房地产投资完成16.01亿元，同比下降22.7%，与上月相比，增速提高0.4个百分点。房地产投资自2023年一季度以来，一直处于下降态势，3月至9月房地产投资增速分别为-5.8%、-24.1%、-16.0%、-25.6%、-29.4%、-23.1%、-22.7%，呈波动下降趋势。

**二、存在的问题**

**（一）新入库项目个数减少。**1—9月份，全市新入库投资项目（不含房地产项目）223个，我县新入库项目32个，较同期减少4个，入库个数只占全市14.3%。全市亿元以上项目入库83个，我县仅入库10个，较同期减少10个，入库个数只占全市的12.0%。新入库项目计划总投资48.45亿元，同比下降65.6%（下降的主要原因是2022年入库10亿元以上2个项目分别是:文23储气库二期工程计划总投资57.3亿元，濮阳—鹤壁天然气输气管道工程计划总投资12.9亿元;5亿元以上项目4个，濮阳天顺新能源装备制造产业园计划总投资9.5亿元，巴德富（濮阳）新材料有限公司年产55万吨环保新材料项目计划总投资6.3亿元，文24项目储气库计划总投资8.69亿元）。

**（二）在库项目个数和投资规模大幅减少。**1-9月份，全县固定资产投资在库项目共98个（已投产20个），较去年同期减少28个。其中在库亿元以上项目56个，同比减少22个，其中10亿元以上项目11个，较同期减少4个（其中文23地下储气库工程项目、濮阳至卫辉高速公路濮阳段项目、文13西储气库项目、濮阳至湖北阳新高速公路濮阳段一期工程项目、濮阳县红旗路以北片区改造安置房建设项目已经建成投产）。在库项目计划总投资452.3亿元，同比下降39.6%。在库项目中有22个项目投资完成率在60%以上。从投资规模较大的项目看，文23储气库二期工程投资完成率达59.7%，省道304濮阳白堽黄河公路大桥及接线工程投资完成率达79.8%，濮阳至湖北阳新高速公路黄河大桥（濮阳段二期）工程投资完成率达99.4%。

**（三）部分项目开工滞后进展缓慢。**全县56个重点项目中，已入库37个，未入库19个，本年入库6个（濮阳润途新材料有限公司含氟新材料项目、河南浩森生物材料有限公司戊二醇系列产品项目、濮阳县干线公路改造提升项目、濮阳县农村人居环境整治项目、河南赛能硅业有限公司、濮阳县静脉产业园项目）。重点项目推进较慢，不能及时入库，影响投资增量，濮阳盛悦冷链物流园等项目进展缓慢，形象进度达不到入库标准。全县投资增速较低，主要是项目建设进度缓慢，入库项目较少等原因造成，需要引起重点关注。

**（四）数据凭证问题较多。**1-9月份月报期间，省局查询我县投资项目9家、房地产项目11家，从企业提供的凭证来看，部分项目仍存在票据不齐全、进度单和工程量明细不完整、分项数据填报错误不规范等问题。

三、下一步建议

**（一）多措并举抓入库，确保项目“应入尽入”。**加大项目谋划力度，抓好续建项目投资的同时抓好新项目储备，为投资增长注入新动能。**一是**加快项目储备策划、加大招商引资力度，聚焦重点行业重点领域，引进一批产业链延伸项目、补短板增优势项目，切实发挥重大项目强后劲的关键作用。**二是**强化未入库项目跟踪监测，对重大项目推进及各项促投资政策落地情况加强督办落实，及时解决项目建设过程中存在的土地、资金等困难，推动项目及时开工，确保项目应入尽入。

**（二）保障资金抓对接，确保项目建设顺利开展。**继续加大企业资金扶持力度，积极争取中央预算内资金、地方专项债资金支持，鼓励符合条件的项目开展融资。优化金融生态环境，鼓励和吸引更多社会资本参与重大基建工程和补短板项目，加强金融机构和企业的对接，着力破解资金制约瓶颈，拓宽融资渠道，保障项目建设资金。

**（三）加快项目推进速度，完善相关手续。**对于未开工的项目，加快项目启动前期工作，完善项目建设条件，统筹规划、审批、环评、土地、融资、用人等要素保障工作，项目尽量争取尽早开工；对于已经开工建设的项目，加快项目批文、施工合同等入库手续办理，确保12月份项目入库手续完善；对于已经入库的项目，加强项目投资凭证收集，避免因无凭证而漏报。