1-3月份固定资产投资增长乏力

2023年，全县牢固树立“项目为王”鲜明导向，扎实开展“三个一批活动，着力推进重大项目建设，积极扩大有效投资。从当前在库项目建设情况来看，二季度投资增速将呈负增长态势。

**一、全县固定资产投资运行情况**

**（一）固定资产投资低位增长。** 1-3月份，全县固定资产投资完成29.01亿元，同比增长0.6%，增速比上月下降7.2个百分点，低于全市平均水平(6.6%)6个百分点,位居五县三区第八位，较上月下滑五个位次。其中，房地产开发投资完成4.9亿元，同比下降5.8%，高于全市平均水平(-2.7%)3.1个百分点,位居五县三区第四位，较上月下滑两个位次。

**（二）分产业投资完成情况。**1-3月，第一产业投资完成1.01亿元，同比下降42.9%，第二产业投资完成4.59亿元，同比增长23.1%。第三产业投资完成23.41亿元，同比下降4.2%，增速分别比上月下降174.9、82.5、5.6个百分点。

**（三）工业投资增速下降明显。**1-3月，工业投资完成4.59亿元，同比增长23.1%，增速比上月下降82.5个百分点，低于全市平均水平（26.0%）2.9个百分点，位居全市五县三区第五位，与第一位（华龙区49.5%）相差26.4个百分点，与第二名（台前县32%）相差8.9个百分点，与第三名（范县31.3%）相差8.2个百分点。

**（四）房地产开发投资平稳回暖。**1-3月，房地产开发投资完成4.89亿元，同比下降5.8%，比上月下降50.9个百分点，比上年全年回升22.3个百分点。商品房销售面积完成22.32万平方米，同比下降6%，比上年全年回升24.1个百分点。

二**、存在的问题**

**（一）在库项目少、投资余量下降。**1-3月份，全县投资在库项目92个（已经完工9个），较去年同期减少3个；在库项目亿元以上74个，同比增加2个，其中10亿元以上项目11个，同比减少3个。项目存量支撑不足，在库项目完成率达80%以上有22个，全县在库项目投资（不含房地产）完成率（投资完成率=累计完成投资/计划总投资）达52.2%。投资余量（投资余量=累计完成投资-计划总投资）276.2亿元，较同期下降5.1%。从投资规模较大的项目看，文23储气库二期工程投资完成率达到58%，濮阳至湖北阳新高速公路黄河大桥（濮阳段二期）工程投资完成率达到92%；省道304濮阳白堽黄河公路大桥及接线工程投资完成率达到68%，濮阳县黄滨基础设施配套项目、开州枫景、濮阳县中心片区改造项目、濮阳县2021年高标准农田建设项目、濮阳县濮上人家安置房三期建设等部分大项目投资完成率达到90%以上建设接近尾声，对继续拉动全县投资增长发挥作用有限。

**（二）基数大，新入库项目个数少，增长乏力。**2022年全市固定资产完成1049.4亿元，濮阳县完成267.4亿元，占全市投资比重25.5%。2022年全市固定资产投资项目入库628个，其中亿元以上项目215个，濮阳县入库63个，亿元以上项目40个，分别占全市的10.0%、18.6%；2023年一季度我县新入库项目7个，占全市（60个）11.7%，其中亿元以上入库3个，占全市（16个）18.8%。项目的接续入库才能保障投资的连续性，由于我县一季度新入库项目较少，无法对投资量的提升产生较大影响。

**（三）重点项目进展慢、新开工项目支撑不足。**1-3月份，全县56个重点项目中，已入库29个，其中往年入库28个，本年入库1个，未入库27个。重点项目推进较慢，不能及时入库，影响投资增量，河南赛能硅业有限公司、巴德富二期、濮阳县中裕光伏压延玻璃项目形象进度达不到入库标准，第二季度投资将面临后劲不足的风险。

**（四）查询力度大、凭证要求严。**今年以来，国家、省加大了对投资统计数据凭证质量的审核力度，要求越来越高、范围也越广。1-3月份，固定资产投资项目省级查询14批，其中投资项目查询14批，涉及投资项目21个，房地产投资及销售查询10批，涉及项目24个。从提供的投资凭证情况来看，仍然存在凭证不齐全、不完整、不规范等问题。

三、下一步建议

**（一）加强重大项目招引谋划，确保项目衔接有序。**根据国家和省重大战略部署、重大建设规划等，依托本地产业集聚区等发展载体，加大招商引资力度，加快建设有竞争力的工业产业。高度重视项目前期工作，抓好项目储备，建好项目库，确保“三个一批”活动滚动开展、项目源源不断。

**（二）加快项目推进速度，完善相关手续。**对于未开工的项目，加快项目启动前期工作，完善项目建设条件，统筹规划、审批、环评、土地、融资、用人等要素保障工作，项目尽量在上半年开工；对于已经开工建设的项目，加快项目批文、施工合同等入库手续办理，确保6月份项目入库手续完善；对于已经入库的项目，加强项目投资凭证收集，避免因无凭证而漏报。

**（三）加大项目入库力度，严格督导考核。**一是加强调度，进一步明确项目入库工作责任，建立健全项目入库工作联动机制，定期全面梳理待入库项目，拉单列表抓项目入库。抓早抓紧抓实，紧盯时间节点，确保项目及时入库。二是做好业务指导，县统计局要做好项目入库指导，协调解决入库过程中出现的问题，认真审核入库资料，发现问题提出指导性修改意见，确保入库通过率。三是加强督导考核，县督察局要采取专项督查方式，强化对固定资产投资入库工作的督导。入库工作月调度、季通报，对完不成目标的乡镇（办）主要负责人进行约谈，年终对各单位严格考核，考核结果记入综合考评。