1-8月份濮阳县固定资产投资运行情况

1-8月份，全县固定资产投资增速由负转正，但新入库项目个数减少，投资规模下降，在库项目建设进度慢等问题依然存在，仍需持续关注。

1. **固定资产投资完成情况**
2. **固定资产投资增速由负转正。**1-8月份，全县固定资产投资完成61.63亿元，同比增长1.4%，位居全市第五位。高于全市平均水平（-0.1%）1.5个百分点，增速分别较1-6月份和1-7月份提高14.7、11.3个百分点。建筑安装工程完成投资50.84亿元，同比下降1.4%，较上月提高17.6个百分点，居全市第六位。

分产业看：第一产业投资完成1.89亿元，同比增长42.1%，拉动固投增长0.9个百分点。第二产业投资完成14.49亿元，同比增长23.9%，拉动固投增长4.6个百分点。第三产业投资完成45.25亿元，同比下降5.2%，下拉固投4.1个百分点。

1. **工业投资高位运行。**1-8月份，工业完成投资14.49亿元，同比增长23.9%，但较上月下滑1.9个百分点，拉动固定资产投资增长4.6个百分点，高于全市平均水平（5.9%）18个百分点，居全市第三位。主要是文23储气库二期工程、文24储气库项目本年累计上报7.1亿元，占全部工业投资的49.0%。
2. **第三产业投资增速下拉明显。**1-8月份，第三产业投资完成45.25亿元，同比下降5.2%，降幅较上月收窄14.8个百分点，下拉固定资产投资4.1个百分点.其中房地产开发投资完成14.22亿元，同比下降23.1%，降幅较上月收窄6.3个百分点，下拉固定资产投资7个百分点。

**二、存在问题**

**一是新入库项目个数减少。**1—8月份，全市新入库投资项目（不含房地产项目）197个，我县新入库项目28个，只占全市14.2%，个数较同期减少5个；亿元以上项目全市入库 74个，我县仅入库9个，只占全市的12.2%，较同期减少10个。新入库项目计划总投资31.9亿元，同比下降79.7%（下降的主要原因是2022年入库10亿元以上2个项目分别是文23储气库二期工程计划总投资57.3亿元，濮阳—鹤壁天然气输气管道工程计划总投资12.9亿元，5亿元以上项目4个，濮阳天顺新能源装备制造产业园计划总投资9.5亿元，巴德富（濮阳）新材料有限公司年产55万吨环保新材料项目计划总投资6.3亿元等）。

**二是在库项目个数和投资规模大幅减少。**1-8月份，全县固定资产投资在库项目共94个（已投产14个），较去年同期减少28个。其中在库亿元以上项目57个，同比减少10个，其中10亿元以上项目10个，较同期减少5个（其中文23地下储气库工程项目、濮阳至卫辉高速公路濮阳段项目、文13西储气库项目、濮阳至湖北阳新高速公路濮阳段一期工程项目、濮阳县红旗路以北片区改造安置房建设项目已经建成投产）。在库项目计划总投资442亿元，同比下降38.2%。从投资规模较大的项目看，文23储气库二期工程投资完成率达66.8%，濮阳至湖北阳新高速公路黄河大桥（濮阳段二期）工程投资完成率达98.3%；省道304濮阳白堽黄河公路大桥及接线工程投资完成率达77.4%，河南君合化工有限公司4.5万吨二甲基二硫醚、4万吨甲硫醇钠（20%）项目投资完成率达96.8%。

退库项目形成较大基数，没有新的项目来替代。文23地下储气库工程项目一期、文13西储气库项目、濮阳至湖北阳新高速公路濮阳段一期工程项目、濮阳至卫辉高速公路濮阳段等6个大项目去年投产退库，去年1-8月份上报投资额10.8亿元。

**三是部分项目开工滞后进展缓慢。**全县56个重点项目中，已入库34个，未入库22个，本年入库5个（濮阳润途新材料有限公司含氟新材料项目，河南浩森生物材料有限公司戊二醇系列产品项目，濮阳县干线公路改造提升项目，濮阳县农村人居环境整治项目、河南赛能硅业有限公司。）重点项目推进较慢，不能及时入库，影响投资增量，濮阳盛悦冷链物流园等项目进展缓慢，形象进度达不到入库标准。全县投资增速较低，主要是项目建设进度缓慢，入库项目较少等原因造成，需要引起重点关注。

**四是数据凭证问题较多。**1-8月份月报后，省局要求提供所有投资项目的凭证，固投涉及到78个，房地产32家，其中固投提供54个，房地产提供20家，其余的未能提供凭证，**从凭证审核情况看**，多个项目**仍存在凭证不齐全、不完整、不规范等问题，个别项目没有凭证，难以支撑上报数据。**

三、下一步建议

**（一）多措并举抓入库，确保项目“应入尽入”。**加大项目谋划力度，抓好续建项目投资的同时抓好新项目储备，为投资增长注入新动能。**一是**加快项目储备策划、加大招商引资力度，聚焦重点行业重点领域，引进一批产业链延伸项目、补短板增优势项目，切实发挥重大项目强后劲的关键作用。**二是**强化未入库项目跟踪监测，对重大项目推进及各项促投资政策落地情况加强督办落实，及时解决项目建设过程中存在的土地、资金等困难，推动项目及时开工，确保项目应入尽入。

**（二）保障资金抓对接，确保项目建设顺利开展。**继续加大企业资金扶持力度，积极争取中央预算内资金、地方专项债资金支持，鼓励符合条件的项目开展融资。优化金融生态环境，鼓励和吸引更多社会资本参与重大基建工程和补短板项目，加强金融机构和企业的对接，着力破解资金制约瓶颈，拓宽融资渠道，保障项目建设资金。

**（三）加快项目推进速度，完善相关手续。**对于未开工的项目，加快项目启动前期工作，完善项目建设条件，统筹规划、审批、环评、土地、融资、用人等要素保障工作，项目尽量争取尽早开工；对于已经开工建设的项目，加快项目批文、施工合同等入库手续办理，确保10月份项目入库手续完善；对于已经入库的项目，加强项目投资凭证收集，避免因无凭证而漏报。