元—10月份濮阳县固定资产投资稳中向好

元—10月份，全县固定资产投资增速逐步提高，向好态势明显。但新入库项目个数减少，投资规模下降，在库项目建设进度慢等问题依然存在，仍需持续关注。

1. **固定资产投资完成情况及特点**
2. **固定资产投资稳中向好。**1-10月份，全县固定资产投资完成83.98亿元，同比增长7.7%，较上月提高2.7个百分点，高于全市平均水平（3.0%）4.7个百分点，居全市第四位，较上月提高一个位次。建筑安装工程完成投资69.47亿元，同比增长2.9%，较上月提高2.7个百分点，居全市第二位。

分产业看：第一产业投资完成2.07亿元，同比增长19.0%，拉动固定资产投资增长0.4个百分点。第二产业投资完成20.58亿元，同比增长26.2%，拉动固定资产投资增长5.5个百分点。第三产业投资完成61.33亿元，同比下降2.3%，拉动固定资产投资增长1.8个百分点。

1. **工业投资保持稳定增长态势。**1-10月份，工业投资完成20.58亿元，同比增长26.2%，较上月提高2.1个百分点，拉动固定资产投资增长5.5个百分点，增速高于全市平均水平（9.0%）17.2个百分点，居全市第三位。主要是文23储气库二期工程、文24储气库项目、河南赛能硅业有限公司2万吨/年硅烷法多晶硅3个项目的影响，本年累计完成投资10.8亿元，占工业投资的比重为52.5%，占固定资产投资的比重为12.0%。
2. **制造业投资占工业比重提高、贡献大。**1-10月份，全县制造业投资完成9.7亿元，同比增长100.4%，较上月提高6.6个百分点，制造业投资占工业投资比重为47.1%，比去年同期提高17.4个百分点，拉动固定资产投资增长6.2个百分点。
3. **民间投资增速逐月回升。**1-10月份，全县民间投资完成31.04亿元，同比下降9.2%。上半年以来，民间投资增速分别为-49.6、-37.6%、-22.0%、-11.6%、-9.2%，增速逐月回升，态势向好明显。

**（五）房地产开发投资呈波动下降。**1-10月份，全县房地产投资完成17.09亿元，同比下降25.5%，房地产开发投资今年自3月份以来一直处于下降态势，3-10月全县房地产投资增速分别为-5.8%、-24.1%、-16.0%、-25.6%、-29.4%、-23.1%、-22.7%、-25.5%。

**二、存在问题**

**（一）新入库项目少、补充不足。**1—10月份，全市新入库投资项目（不含房地产项目）268个，我县新入库项目38个，与上年同期持平，只占全市14.2%。全市亿元以上项目入库102个，我县仅入库12个，较同期减少9个，入库个数只占全市的11.8%。新入库项目计划总投资54.2亿元，同比下降62.3%（下降的主要原因是2022年入库10亿元以上2个项目分别是:文23储气库二期工程计划总投资57.3亿元，濮阳—鹤壁天然气输气管道工程计划总投资12.9亿元;5亿元以上项目4个，濮阳天顺新能源装备制造产业园计划总投资9.5亿元，巴德富（濮阳）新材料有限公司年产55万吨环保新材料项目计划总投资6.3亿元，文24项目储气库计划总投资8.69亿元，年产2万吨改性C5石油树脂及年产2万吨DCPD加氢石油树脂项目计划总投资5.8亿元）。

**（二）在库项目个数和投资规模持续减少。**1-10月份，全县固定资产投资在库项目共104个（已投产25个），较去年同期减少23个。其中在库亿元以上项目70个，同比减少24个。在库项目计划总投资528.4亿元，同比下降34.0%。投资完成率在80%以上的有28个，其中亿元以上的有19个，投资31.65亿元的省道304濮阳白堽黄河公路大桥及接线工程完成率为83.69%、投资7.67亿元的濮阳县金堤小区三期安置房建设项目投资完成率为85.9%，特别是投资28.32亿元的濮阳至湖北阳新高速公路黄河大桥（濮阳段二期）工程已经竣工投产。

**（三）部分项目开工滞后进展缓慢。**全县56个重点项目中，已入库37个，未入库19个，本年入库6个（濮阳润途新材料有限公司含氟新材料项目，河南浩森生物材料有限公司戊二醇系列产品项目，濮阳县干线公路改造提升项目，濮阳县农村人居环境整治项目、河南赛能硅业有限公司，濮阳县静脉产业园项目。）重点项目推进较慢，不能及时入库，影响投资增量，需要引起重点关注。

**（四）数据凭证问题较多。**1-10月份月报期间，省局查询我县多家投资项目，自8月份以来，省局要求提供所有投资项目的凭证，一是凭证收集难，个别企业不配合，无法提供。二是凭证质量不高，从企业提供的凭证来看，部分项目仍存在票据不齐全、进度单和工程量明细不完整、分项数据填报错误不规范等问题。

三、下一步工作建议

**（一）加大项目招引力度，推进项目建设进度**。加大项目招商力度，充分结合我县的优势和定位，着力谋划和实施一批新兴产业项目，壮大项目储备规模。对未开工的项目，梳理制约项目开工难的问题，力促项目尽快破土动工，开工项目尽快入库纳统，为投资增长注入新动能。

**（二）保障资金抓对接，确保项目建设顺利开展。**继续加大企业资金扶持力度，积极争取中央预算内资金、地方专项债资金支持，鼓励符合条件的项目开展融资。优化金融生态环境，鼓励和吸引更多社会资本参与重大基建工程和补短板项目，加强金融机构和企业的对接，着力破解资金制约瓶颈，拓宽融资渠道，保障项目建设资金。

**（三）完善投资凭证资料，确保投资“应统尽统”。**国家和省统计局多次强调，投资领域要做到凭证全覆盖，凭证资料是投资统计工作中的重中之重，建议项目行业主管部门或是乡镇办要做到规范项目的管理，督促项目单位完善、及时整理相关数据凭证，对于没有凭证或是凭证不全的项目，加强对项目单位的指导，并按时、按要求完善能够佐证上报数据的资料。