濮阳县2021年重点民生实事事项清单

（征求意见稿）

1、实施就业创业保障工程

**项目主要任务：**全县城镇新增就业7000人，失业人员实现再就业2600人，就业困难对象再就业700人，失业率控制在3%以内；农民工返乡下乡创业2200人，农村劳动力新增转移就业4000人。

**责任单位：**县人社局

2、持续提高城乡居民基本医保补助标准

**项目主要任务：**参加城乡居民医保的80岁以上老人，其住院医疗费用政策范围内报销比例在现有政策基础上提高5个百分点。

**责任单位：**县医保局

3、继续开展“两癌”“两筛”工作

 **项目主要任务：**免费开展预防出生缺陷、产前筛查和新生儿疾病筛查；免费“两癌”筛查项目，为全县1.5万名35-64岁农村及城市低保妇女免费进行宫颈癌和乳腺癌筛查。

**责任单位：**县卫健委

4、实施医疗惠民工程

**项目主要任务：**建成投用县中医院新院区、县妇幼保健院新院区、县精神病医院新院区、户部寨镇卫生院新院区等4所医院，投用后新增床位899张，为群众提供更加优质的医疗服务（2020年实事，2021年继续纳入）。

**责任单位：**县卫健委

5、完善养老服务设施

**项目主要任务：**建成投用濮阳县特困供养人员服务设施敬老院（原濮阳县社会福利中心老年福利院）、东北区域敬老院，投用后新增床位500张，为我县老年人提供全方位的便民服（2020年实事，2021年继续纳入）。

**责任单位：**县民政局

6、实施职业教育推进工程

**项目主要任务：**继续推动濮阳县职业教育培训中心新校区建设，建成后容纳学生5000人，为发展职业教育提供强有力基础支撑。

**责任单位：**县教育局

7、实施教师住房改善工程

**项目主要任务：**建设教师周转宿舍100套，加快实施教师住房（开州文苑项目）建设（2020年实事，2021年继续纳入）。

**责任单位：**县教育局、开州集团

8、实施基础教育提质工程

**项目主要任务：**建设教学楼、餐厅、宿舍楼等项目，改善8所农村义务教育学校教学条件。继续推进县城中小学幼儿园建设，建成投用机关四幼、二实小、三实小、九实小、化肥厂小学、城关镇三中等6个项目，投用后新增180个班，可容纳学生7890人。

**责任单位：**县教育局

9、着力改善县城居住环境

 **项目主要任务：**加快推进老旧小区改造，2021年老旧小区改造卫生局家属院、师范家属院、精诚公司家属院、龙湖中学家属院、广播局家属院、民政局家属院6个小区，涉及438户，总建筑面积4.74万平方米；加快推进棚户区改造，2021年12月底前，2017年和平小坡二期、温庄等15个棚户区改造安置项目全部交付入住；2018年御井二期（蔡寨村）、金堤小区三期等11个棚户区改造安置项目达到装饰装修；2019年龙苑片区、濮上人家四期等4个棚户区改造安置项目主体完工；2020年红旗路以北二期棚户区改造安置项目主体完工。

**责任单位：**县房产局、县住建局

10、完善城市文化体育设施

**项目主要任务：**开工建设市民健身中心，推动全民运动健身模范市创建；推动老干部活动中心建设（2020年实事，2021年继续纳入）。

**责任单位：**城投公司、县体育运动发展中心

11、实施城区道路畅通工程

**项目主要任务：**2021年新建、改建未来路、解放路等城区市政道路11条，总长约12.7公里，其中，改造道路3条，分别为：解放路改造（红旗路-站南路）、铁丘路改造（工业路-安庆路）、马颊河东路维修（红旗路-挥公大道）总长约5769米；新建道路8条，分别为：华美路（御井街-云峰路）、未来路（工业路-长庆路）、河朔路（御井街-北关街）、站南路（五厂西墙—106）、国庆路（盘锦路-文澜路）、文澜路（铁丘路-挥公大道）、国年路（龙苑路-未来路）、道南路（106国道-清河），总长为6959米。

**责任单位：**县市政局

 12、实施粮食增产保障工程

**项目主要任务：**2021年实施26万亩高标准农田建设，涉及14个乡镇，主要建设内容包括土地平整、土壤改良、灌溉和排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电等，真正实现旱涝保收、高产稳产，助推我县农业高质量发展，加快乡村振兴步伐。

**责任单位：**县农业农村局

1. 实施生态环保工程

 **项目主要任务：**开工建设户部寨青碱沟水质应急闸建设项目，在河道上建设拦河坝、提升泵站等应急防控设施，同时建设“闸+桥”，解决污水拦截问题；开工建设日处理600吨生活垃圾焚烧发电处理厂一座，开工建设日处理50吨餐厨垃圾处理厂一座，开工建设日处理60吨污泥无害化处理厂一座。

**责任单位：**县生态环境分局、县市政局

14、实施城乡供水保障工程

**项目主要任务：**开工建设濮阳县城乡供水一体化项目，新建水厂1座，铺设各类管网294km，整体提升农村供水水平，让全县广大人民群众喝上甘甜的丹江水；继续实施濮阳市城市供水调蓄池项目，该项目占地面积498.8亩，总库容159万立方米，为全市居民用水提供有力保障。

**责任单位：**县水利局

15、实施残疾儿童康复救助

**项目主要任务：**对具有我县户籍或居住证、符合康复条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童开展康复救助，基本实现有需求残疾儿童“应救尽救”，具体任务由市残联下达。

**责任单位：**县残疾人联合会

16、提高5G网络覆盖面和移动政务服务能力

**项目主要任务：**扩大5G基站新建规模，建成5G基站150个，加快推进5G重点场景应用，2021年底前实现乡镇、农村热点地区覆盖。推广“i濮阳”便民服务应用，2021年底前实现超2000个事项掌上办、随身办，实名注册用户数突破20万，全面推进“豫事办”分厅建设，上线应用数量达300个以上，逐步实现各部门政务服务事项在“i濮阳”、“豫事办”的汇聚。实现村（居）政务服务代办站（办理点）全县域覆盖，年内建成代办站1003个。

**责任单位：**县工信局、县政数局